АДМИНИСТРАЦИЯ МАЯКСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __15,03,2013__                                                                                     № ___12_

п.  Маяк

О мерах по подготовке систем водоснабжения и канализирования Маякского сельского поселения Отрадненского района к работе в весенне-летний период 2013 года

Во исполнение постановления администрации муниципального образования Отрадненский район от 5 марта 2013 года № 272 «О мерах по подготовке систем  водоснабжения и канализирования муниципального образования  Отрадненский район к работе в весенне-летний период 2013 года»  и  целях подготовки объектов водоснабжения к работе в летний период,   предотвращения возникновения опасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Маякского сельского поселения Отрадненского  района   п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план мероприятий по повышению санитарно-технической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в   Маяском сельском поселении Отрадненского района  на  весенне-летний период  2013 года (приложение № 1).

2. В ходе реализации плана:

1) в срок до 14 марта 2013 года обследовать состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов сельского поселения;

2) разработать и представить в администрацию муниципального образования Отрадненский район до 15 марта 2013 года мероприятия по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, независимо от ведомственной принадлежности, к работе в летний период 2013 года с учетом всех мер по созданию условий для обеспечения потребителей доброкачественной питьевой водой, качество которой соответствует требуемым  нормативам;

3) принять меры по охране источников питьевого водоснабжения от загрязнения и поддержанию надлежащего санитарного порядка во втором и третьем поясах зон санитарной охраны на всех водозаборах, расположенных в границах соответствующих территорий;

4) обеспечить необходимое обеззараживание питьевой воды, подаваемой населению, создать для этих целей необходимый запас дезинфицирующих средств;

5) не допускать подачу питьевой воды населению от объектов водоснабжения   без  лабораторных  испытаний  её  качества;

6) принять  меры по укреплению антитеррористической защиты объектов водоснабжения;

7) проводить постоянную разъяснительную работу с населением о необходимости рационального использования питьевой воды посредством сходов и собраний граждан;

8) заключить договоры со специализированными организациями на проведение аварийных работ для своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий аварий на объектах водоснабжения;

9) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке систем водопроводного хозяйства  к работе в весенне-летний   период 2013 года;

10) обеспечить представление в отдел капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район  информацию о результатах проделанной работы в установленные сроки.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  главы

Маякского сельского

поселения Отрадненского района					        В.Н. Вацко

Проект подготовлен  и внесен:

Начальник  общего отдела

Администрации Маякского сельского

поселения Отрадненского района                                               М.М. Чурсинова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Маякского сельского

поселения Отрадненского района

от _____________№   ___

ПЛАН

мероприятий по повышению санитарно-технической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в Маякском сельском поселении Отрадненского района  на  весенне-летний период 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать мероприятия по повышению санитарно-технической надежности всех систем хозяйственно-питьевого водоснабжения независимо от ведомственной принадлежности: - организация работы хлораторных, организация очистки и ремонта резервуаров, каптажей, водоразборных колодцев, ремонт колонок, разводящих колодцев; - приведение в должное санитарное состояние первого пояса санитарной охраны водозаборов; - организация ремонта сетей водопровода, устранение утечек и порывов в первые сутки; - обеспечить проведение производственного лабораторного контроля за качеством питьевой водопроводной воды; - пополнить запасы дезинфицирующих средств; - произвести огораживание водозаборов; - выполнить благоустройство территорий водозаборов; | До 15 марта 2013 года | Глава поселения, специалист, отвечающий за данное полномочие |
| 2. | Обеспечить бесперебойную подачу воды населению в достаточном количестве и гарантированного качества, согласно постановлению Правительства РФ от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» | Постоянно | Глава поселения |
| 3. | Провести в установленном порядке медицинское освидетельствование персонала, связанного с непосредственным обслуживанием, ремонтом водопроводных сетей | Апрель-май 2013 года | МУЗ «Отрадненская ЦРБ», глава поселения |
| 4. | Не допускать ввода в эксплуатацию объектов без выполнения технических условий на присоединение к системам водоснабжения и канализации | постоянно | Начальник общего отдела |
| 5. | Осуществить комплекс мер по приведению объектов водоснабжения и водоотведения в надлежащее санитарно-техническое состояние в соответствие с требованиями правил технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов с целью обеспечения их надежной работы в летний период 2012 года. | Апрель-июнь 2013 года | Глава поселения |
| 6.. | Обеспечение необходимого запаса материально-технических ресурсов | Постоянно | Глава поселения |
| 7. | Обеспечение исправного состояния установок по обеззараживанию питьевой воды | Постоянно | Глава поселения |
| 8. | Обеспечить соблюдение требований по обеззараживанию питьевой воды. Не допускать случаев ввода в эксплуатацию после производства ремонтных работ водопроводных сооружений и сетей без их обеззараживания и лабораторного контроля качества питьевой воды. | Постоянно | Глава поселения |
| 9. | Усилить охрану объектов водоснабжения | Постоянно | Глава поселения |

Начальник общего   отдела

администрации Маякского сельского

поселения  Отрадненского  района                                              М.М.Чурсинова